Đề tài: Ứng dụng Chat Desktop Realtime sử dụng TCP Socket

1. Thông tin nhóm

| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Hoàng Công Minh Tâm | 045206008142 |
| Nguyễn Minh Tiến | 077206009381 |
| Đặng Cao Quốc Tiến | 056206000168 |
| Nguyễn Quốc Vương | 035206008217 |
| Mai Văn Nghĩa | 066206011631 |

2. Project Code

NP-CHAT-01

3. Giới thiệu đề tài

Đề tài xây dựng một ứng dụng chat trên nền tảng desktop sử dụng ngôn ngữ C# theo mô hình Client–Server. Ứng dụng cho phép nhiều người dùng kết nối đồng thời để nhắn tin realtime và gửi file hình ảnh/video thông qua giao thức TCP.

Dự án được thực hiện nhằm áp dụng các kiến thức đã học trong môn Network Programming như TCP/IP, Socket Programming, Multi-threading, Client–Server Architecture và File Transfer.

4. Mục tiêu của dự án

- Tìm hiểu cơ chế hoạt động của TCP Socket
- Xây dựng mô hình Client–Server
- Xây dựng chức năng chat realtime
- Xây dựng chức năng gửi file hình ảnh/video
- Xử lý nhiều client cùng lúc bằng multi-threading
- Thiết kế giao diện desktop đơn giản và dễ sử dụng

5. Chức năng dự kiến

Chức năng chính:
- Kết nối nhiều client tới server
- Chat realtime
- Gửi và nhận tin nhắn
- Gửi hình ảnh
- Gửi file video
- Giao diện desktop GUI

Chức năng mở rộng (nếu có thời gian):
- Hiển thị danh sách người dùng online
- Hiển thị thời gian gửi tin nhắn
- Đăng nhập/Đăng xuất người dùng

6. Công nghệ sử dụng

• Ngôn ngữ lập trình: C#
• Framework GUI: Windows Forms (.NET)
• Lập trình mạng: TCP Socket
• IDE: Visual Studio
• Quản lý source code: GitHub

7. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống sử dụng mô hình Client–Server.

Server:
- Nhận kết nối từ nhiều client
- Xử lý gửi/nhận tin nhắn
- Chuyển tiếp dữ liệu giữa các client
- Xử lý gửi file

Client:
- Kết nối tới server
- Gửi và nhận tin nhắn
- Gửi file hình ảnh/video
- Hiển thị giao diện người dùng

8. Kết quả mong đợi

Sau khi hoàn thành, nhóm mong muốn xây dựng được một ứng dụng chat desktop hoạt động ổn định với các chức năng chat realtime, kết nối nhiều client, gửi hình ảnh, gửi video file và giao diện desktop đơn giản, dễ sử dụng.

9. GitHub Repository

tamhoang0801/NP-CHAT-01

10. Kết luận

Đề tài giúp nhóm áp dụng các kiến thức về lập trình mạng vào thực tế thông qua việc xây dựng một ứng dụng chat desktop sử dụng TCP Socket.

Thông qua dự án, nhóm có thể hiểu rõ hơn về mô hình Client–Server, cơ chế truyền dữ liệu qua mạng và xử lý nhiều kết nối đồng thời trong C#.

11.planning

Tuần 4: Xây dựng Server & Client cơ bản:

TCP Server:

- Lập trình TcpListener lắng nghe kết nối

- Xử lý nhiều client đồng thời bằng Thread/ThreadPool

- Broadcast tin nhắn tới tất cả client đang kết nối

- Xử lý ngắt kết nối và dọn dẹp thread

TCP Client:

- Lập trình TcpClient kết nối tới Server

- Gửi và nhận tin nhắn văn bản (string)

- Vòng lặp nhận tin nhắn chạy trên thread riêng

Kết quả tuần:

Server + Client kết nối ổn định, chat text hoạt động

Tuần 5: Giao diện Windows Forms:

Thiết kế UI:

- Màn hình đăng nhập: nhập IP server, port, username

- Cửa sổ chat chính: ListBox/RichTextBox hiển thị tin nhắn

- Ô nhập tin nhắn + nút Gửi

- Danh sách người dùng online ở sidebar

Kết nối GUI với logic socket:

- Bind sự kiện nút Gửi với socket.Send()

- Cập nhật ListBox realtime từ thread nhận tin nhắn (Invoke/BeginInvoke)

- Hiển thị thời gian gửi kèm mỗi tin nhắn

- Thông báo khi có người vào/rời phòng chat

Kết quả tuần:

Giao diện GUI hoàn chỉnh, chat realtime nhiều client hiển thị đúng.

Tuần 6: Gửi file ảnh & video qua TCP:

Giao thức truyền file:

- Định nghĩa packet header: loại dữ liệu, tên file, kích thước

- Chia file thành các chunk và gửi tuần tự qua TCP

- Server nhận và forward chunk tới các client đích

- Client ghép chunk và lưu file tạm

Tích hợp vào GUI:

- Nút chọn file ảnh (OpenFileDialog, filter image)

- Nút chọn file video (OpenFileDialog, filter video)

- Hiển thị preview ảnh nhỏ trong khung chat sau khi nhận

- Thanh tiến trình (ProgressBar) khi gửi/nhận file

Kết quả tuần:

Gửi nhận ảnh & video qua TCP hoạt động, hiển thị GUI

Tuần 7: Tính năng mở rộng (private message, lịch sử chat...) + tối ưu:

Tính năng mở rộng:

- Nhắn tin riêng (private message) giữa 2 người dùng

- Emoji hoặc biểu tượng cảm xúc đơn giản trong chat

- Lưu lịch sử chat ra file .txt khi thoát

- Thông báo âm thanh khi nhận tin nhắn mới

Tối ưu & xử lý lỗi:

- Xử lý exception khi mất kết nối đột ngột

- Giới hạn kích thước file gửi, cảnh báo người dùng

- Tối ưu buffer size để truyền file nhanh hơn

- Log lỗi server ra console để debug

Kết quả tuần:

Tính năng mở rộng hoạt động, ứng dụng ổn định khi dùng lâu.

Tuần 8: Kiểm thử, viết báo cáo, chuẩn bị demo:

Kiểm thử:

- Test kết nối 5–10 client cùng lúc (stress test)

- Test gửi file ảnh lớn (> 5MB) và video (> 50MB)

- Kiểm tra xử lý lỗi: mất mạng giữa chừng, file lỗi

- Fix bug phát sinh, review code toàn bộ

- Viết README hướng dẫn cài đặt và chạy project

- Quay video demo ứng dụng hoặc demo trực tiếp

Kết quả tuần:

Sản phẩm hoàn chỉnh + README + demo